GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o provedbi Provedbenog programa Općine Breznica

za izvještajno razdoblje 01.01.2025. - 31.12.2025.

Bisag, siječanj 2026.

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog planiranja koji se izrađuju i donose sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17 i 151/22). Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a jedinica lokalne samouprave izvješćuje godišnje putem regionalnog koordinatora Koordinacijsko tijelo o izvršenju provedbenog programa.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj 44/2023) ukinuta je obveza podnošenja polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu dostavlja se regionalnom koordinatoru do 15. veljače tekuće godine.

Provedbeni program Općine Breznica za razdoblje 2021. - 2025. godine donesen je u prosincu 2021. godine, a Izmjene i dopune Provedbenog programa u prosincu 2022. godine. Provedbenim programom se osigurava provedba razvojnih ciljeva Plana ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine i drugih hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja, kao i poveznica s proračunom Općine. Zadatak politike razvoja Općine Breznica je pridonijeti ukupnom regionalnom, a samim time i nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem preduvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među regijama te omogućiti svim područjima da postanu konkurentna.

U skladu s navedenim u razdoblju od 2021. - 2025. godine Općina Breznica je svoje djelovanje usmjerila na provedbu mjera u okviru tri prioriteta, odnosno strateška cilja definirana u Planu ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine:

- SC1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva;

- SC2. Unaprjeđenje infrastrukturnih dijelova Općine;

- SC3. Rast životnog standarda.

Izmjenama i dopunama Provedbenog programa od prosinca 2022. godine obustavljena je provedba Mjere 1.1. Gospodarski razvoj u sklopu koje se planirao otkup zemljišta u gospodarskoj zoni u naselju Bisag u cilju izgradnje infrastrukture u zoni i privlačenja poduzetnika. Provedba Mjere 1.1. je obustavljena zbog dolaska poduzetnika koji je otkupio cjelokupnu površinu planirane zone. Budući da više nema slobodnog zemljišta koje bi se moglo otkupiti u planiranoj gospodarskoj zoni, provedba ove mjere je obustavljena.

Istim Izmjenama i dopunama kao nova aktivnost pod Mjerom 3.1. Razvoj predškolskog odgoja uvršten je i Projekt izgradnje područnog vrtića u Breznici. Općina Breznica je 2022. godine u partnerstvu s Općinom Breznički Hum prijavila Projekt na Javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja na dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova. Poziv se financira EU sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornost, a izgradnjom novog područnog vrtića kapaciteta od 64 djece Općina Breznica planirala je riješiti problem prevelikog broja djece u matičnom objektu u Bisagu. Zbog uvjeta financiranja projekata iz Poziva, gdje je najviši iznos financiranja određen samo brojem novih dnevnih boravaka vrtića bez obzira na stvarne troškove izgradnje, Općina Breznica je u ovaj projekt ušla s pretpostavkom da će znatan dio troškova izgradnje morati pokriti iz općinskog proračuna, barem do otvaranja novih programa iz kojih bi se mogla dobiti sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela u EU projektima.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Općina Breznica nastavila je s provedbom mjera iz Provedbenog programa Općine. Povećanje cijene energenata i građevinskog materijala prethodnih godina imalo je znatan utjecaj na troškove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata, što je osobito slučaj za Projekt izgradnje područnog vrtića u Breznici kao najvećeg projekta koji je Općina Breznica provodila do sada. Projekt je uspješno završen krajem 2025. godine, a novi područni vrtić počinje s radom s novom godinom. Projekt ukupne vrijednosti 2.477.310,85 € sufinanciran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u iznosu od 689.946,24 € te od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 830.053,76 €. U 2025. godini Općina je dobila još 20.000,00 € za opremu novog vrtića od Varaždinske županije.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedbenim programom Općine Breznica za razdoblje 2021. - 2025. godine od prosinca 2021. godine planirana je provedba 10 mjera za ispunjavanje ciljeva razvojnih strategija i drugih važećih povezanih hijerarhijski viših akata strateškog planiranja. Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Breznica od prosinca 2022. godine obustavljena je provedba Mjere 1.1. Gospodarski razvoj. Ostalih 9 mjera provedeno je u razdoblju obuhvaćenom Provedbenim programom.

SC1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Mjera 1.1. Gospodarski razvoj

Kroz ovu mjeru bio je planiran otkup zemljišta u gospodarskoj zoni u naselju Bisag u cilju izgradnje infrastrukture u zoni i privlačenja poduzetnika. Provedba Mjere 1.1. je obustavljena zbog dolaska poduzetnika koji je otkupio cjelokupnu površinu planirane zone. Budući da više nema slobodnog zemljišta koje bi se moglo otkupiti u planiranoj gospodarskoj zoni, provedba ove mjere je obustavljena 2022. godine.

Mjera 1.2. Učinkovita javna uprava

Cilj ove mjere jest jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave u svrhu adekvatnog upravljanja gospodarskim razvojem općine.

Navedena mjera uključuje kontinuirano unaprjeđenje pravno normativnih poslova, materijalne i ostale rashode vezane za rad upravnih tijela i administracije, kao i jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave te učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom (kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu). Mjera se odnosi na redovne aktivnosti kao i donošenje akata i mjera iz djelovanja predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave. Ulaganja se odnose na aktivnosti za redovno poslovanje odnosno pravno normativne poslove, materijalne i ostale rashode vezani za rad upravnih tijela i administracije, jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, te pripremanje projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova.

Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ukinuta je obveza podnošenja polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa te izmijenjen rok za dostavu godišnjeg izvješća regionalnom koordinatoru.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Pravno normativni poslovi, materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupravne jedinice | Do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu (godišnje izvješće) Do 31. srpnja za tekuću godinu (polugodišnje izvješće) |
| Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| broj izdanih rješenja | 50 | 50 | 52 |
| broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 4 | 8 | 9 |
| broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS | 0 | 2 | 0 |
| broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | 0 | 2 | 2 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 1.058.074,37 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 340.694,89 €

Sva tijela Općine Breznica redovito su izvršavala svoje obveze u izvještajnom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica javila se na natječaj LAG-a Prizag za sufinanciranje iz fondova EU projekta Rekonstrukcije kolnika na nerazvrstanoj cesti NC Breznica – Šamci. U izvještajnom razdoblju Općina Breznica osigurala je i sufinanciranje tri projekta iz nacionalnih programa u ukupnoj vrijednosti od 73.273,64 €. Uz to, Općina je osigurala i dodatno sufinanciranje opremanja novog područnog dječjeg vrtića u Breznici od strane Varaždinske županije u iznosu od 20.000,00 €.

2025. godine Općina Breznica završila je i projekt izrade novog Prostornog plana uređenja Općine Breznica. Vrijednost projekta iznosila je 29.875,00 €, a za projekt je osigurano financiranje iz EU fondova u cijelom iznosu.

Općina Breznicase  u izvještajnom razdoblju pridružila Varaždinskoj županiji kao jedan od JLS-ova partnera na projektu digitalizacija usluga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Varaždinske županije. U sklopu ovog projekta planira se i uspostava novih digitaliziranih usluga Općine Breznica.

SC2. UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNIH DIJELOVA OPĆINE

Mjera 2.1. Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture i povećanje prometne sigurnosti

Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture usmjerena je na kapitalna ulaganja u poboljšanje prometnog sustava, rekonstrukciju, izgradnju i investicijsko održavanje komunalnih objekata i nabavu opreme.

Na području Općine Breznica potrebno je poboljšati prometnu infrastrukturu, povećati ukupnu sigurnost cestovnog prometa, unaprijediti javnu rasvjetu sukladno potrebama, urediti javne površine, planirati i izgraditi kanalizacijsku infrastrukturu te druge objekte komunalne infrastrukture u cilju rješavanja problema i povećanja standarda i kvalitete života, kako za lokalno stanovništvo tako i za posjetitelje.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | Svibanj, 2025. |
| Izgradnja vodovoda | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| kilometri asfaltiranih nerazvrstanih cesta | 24 | 29 | 27 |
| broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 7 | 7 | 8 |
| udio LED rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete Općine | 50% | 100% | 100% |
| broj izgrađenih ili rekonstruiranih građevinskih objekata | 6 | 10 | 12 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 1.561.088,97 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 242.732,6 €

Općina Breznica provela je dva projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju: NC Drašković – Jarek 2 (faza 1) vrijednosti 66.723,18 € (od čega je 32.000,00 € sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) i NC Breznica - Butkovec vrijednosti 47.626,25 € (od čega je 23.813,00 € sufinancirano od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine).

Općina Breznica je 2023. godine završila projekt modernizacije sustava javne rasvjete zamjenom svih starih svjetiljki modernim i energetski učinkovitim LED rasvjetnim tijelima. U 2025. godini izvršen je energetski pregled sustava javne rasvjete na području Općine i izrađen Plan rasvjete Općine Breznica.

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica provela je i projekt opremanja igrališta Dječjeg vrtića Pčelica u Bisagu. Projekt opremanja igrališta vrijednosti 20.341,94 € sufinanciralo je Ministarstvo demografije i useljeništva u iznosu od 17.460,64 €.

Mjera 2.2. Održavanje komunalne infrastrukture

Mjera održavanja komunalne infrastrukture jedno je od najvažnijih pitanja lokalne zajednice. Održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, odnosno obavljanje sljedećih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javne rasvjete,

3. održavanje zelenih površina i

4. održavanje groblja.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Održavanje cesta | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Održavanje javne rasvjete | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Održavanje javnih površina | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Održavanje ostale komunalne infrastrukture | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| kilometri održavanih nerazvrstanih cesta | 78 | 78 | 78 |
| broj svjetiljki javne rasvjete koje se održavaju | 650 | 670 | 714 |
| ostala održavana komunalna infrastruktura u m2 | 22.200 | 23000 | 23.300 |

Status provedbe mjere: U tijeku

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 790.371,84 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 174.231,38 €

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s održavanjem sve komunalne infrastrukture u svojoj nadležnosti – nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture. Radovi na održavanju se provode prema potrebi, a provode ih gospodarski subjekti s kojima je Općina sklopila ugovore za predmetne radove.

Mjera 2.3. Uređenje naselja

Kako bi se zaustavio proces depopulacije, potrebno je ulagati u poboljšanje i proširenje društvene infrastrukture, što uključuje održavanje, građenje, rekonstruiranje, adaptaciju i opremanje objekata razne namjene (društveni i vatrogasni domovi, igrališta, dječji vrtić, ...). Mjera uključuje i aktivnosti vezane uz rekonstrukciju i prenamjenu objekata u vlasništvu Općine koji u trenutnom stanju nisu adekvatni za korištenje.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Uređenje društvenih domova | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Uređenje vrtića | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| udio realizacije provedbe predviđenih aktivnosti - kumulativ | 10% | 100% | 95% |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 112.483,40 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 22.915 €

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica je riješila imovinsko stanje Društvenog doma u Mirkovcu Brezničkom i započela izradu glavnog projekta rekonstrukcije istog.

SC3. RAST ŽIVOTNOG STANDARDA

Mjera 3.1. Razvoj predškolskog odgoja

Cilj ove mjere je pomoć roditeljima u odgoju i obrazovanju djece, kao i ulaganje u kvalitetan razvoj svih pojedinaca. Ispunjenje ovih ciljeva doprinosi poboljšanju demografskog stanja Općine jer će se provedbom istih zadržati mlade obitelji. Planirana sredstva za ovu mjeru namijenjena su za održavanje i razvoj predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag.

Izmjenama i dopunama Provedbenog plana kao nova aktivnost pod ovom mjerom dodan je projekt izgradnje područnog vrtića u naselju Breznica.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Redovna djelatnost vrtića | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Provedba predškolskog odgoja | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Izgradnja vrtića | Svibanj, 2025. |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ukupan broj upisane djece predškolske dobi na području Općine (kumulativ) | 75 | 139 | 111 |
| broj novoupisane djece u dječji vrtić Pčelica Bisag | 15 | 15 | 12 |
| broj novoupisane djece predškolske dobi u područni vrtić u Breznici | N/P | 64 | 44 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 2.483.565,73 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 2.308.343,52 €

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s redovitim financiranjem rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. U 2025. godini Općina je primila i 92.472,00 € sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz državnog proračuna.

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica je uspješno završila projekt izgradnje novog područnog vrtića u Breznici. Projekt ukupne vrijednosti 2.477.310,85 € sufinanciran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u iznosu od 689.946,24 € te od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 830.053,76 €. U 2025. godini Općina je dobila još 20.000,00 € za opremu novog vrtića od Varaždinske županije.

Novi vrtić započeo je s radom s novom godinom, a u njega je za sada upisano 44 djece u tri odgojne skupine. Otvaranje i četvrte odgojne skupine u novom vrtiću planirano je tokom 2026. godine.

Mjera 3.2. Razvoj školstva

Cilj ove mjere je ulaganje u kvalitetan razvoj svih pojedinaca i doprinos poboljšanju demografskog stanja u Općini. Sredstva za javne potrebe u području osnovnoškolskog obrazovanja odnose se na pomoći osnovnom školstvu kroz financiranje nabave bilježnica, radnih bilježnica te druge pomoći za učenike s područja Općine Breznica.

U području visokoškolskog obrazovanja Općina Breznica također redovito isplaćuje novčane potpore (stipendije) studentima.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Redovna djelatnost osnovnih škola | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |
| Stipendiranje studenata s područja Općine | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ukupan broj učenika osnovnih škola | 190 | 190 | 163 |
| broj stipendiranih studenata | 13 | 17 | 13 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 129.296,15 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 24.557,05 €

Općina Breznica je u izvještajnom razdoblju nastavila redovito isplaćivati stipendije studentima s područja Općine. Ukupno je u 2025. godini studentima isplaćeno 13.950,00 €.

U 2025. godini raspisan je i natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2025./2026. na kojem je dodijeljeno 13 stipendija studentima. Visina stipendije za akademsku godinu 2025./2026. povećana je na 150,00 € mjesečno.

Općina Breznica je i u novoj 2025./2026. akademskoj godini nastavila financirati besplatne bilježnice i radne bilježnice za učenike osnovnih škola s područja Općine.

Mjera 3.3. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi

Socijalna politika koju Općina provodi ima za osnovni cilj poboljšanje položaja najugroženijeg dijela stanovništva, pri čemu se osobit prioritet daje otklanjanju i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti. Navedenom mjerom želi se pomoći ugroženim i marginaliziranim skupinama društva, potaknuti rast nataliteta, zadržati stanovnike Općine i raditi na doseljavanju novog stanovništva.

Sredstva za javne potrebe u području socijalne skrbi odnose se na:

1. jednokratne naknade za novorođenčad,

2. naknade građanima i kućanstvima u novcu i

3. ostale naknade u naravi.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Dodjela subvencija, pomoći i donacija | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| broj naknada za novorođenčad | 22 | 26 | 18 |
| broj ostalih naknada | 15 | 15 | 255 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 104.913,68 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 70.909,24 €

Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s davanjem naknada za novorođenu djecu, kao i ostalih socijalnih naknada za socijalno ugrožene u cilju smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade u ukupnom iznosu od 70.909,24 €, od čega naknade za novorođenčad iznose 6.932,00 €, a 39.552,50 € je utrošeno na sufinanciranje usluge vanjskih vrtića za djecu s područja Općine.

Po prvi puta u 2025. godini isplaćivan je i prigodni dar (božićnica) umirovljenicima s manjim mirovinama. Za 2025. godinu isplaćeno je 224 božićnica u iznosu po 50,00 € umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Breznica.

Mjera 3.4. Razvoj sporta

Cilj ove mjere je kroz financiranje sportskih udruga pomoći udrugama u organizaciji raznih sportsko – rekreativnih sadržaja, treninga i natjecanja, kao i omogućavanje prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija, te na taj način poticati i promicati zdrav i aktivan život.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Poticanje razvoja sporta i rekreacije (financiranje aktivnosti sportskih udruga) | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 4 | 5 | 2 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 27.888,44 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 1.200,00 €

U izvještajnom razdoblju Općina Breznica financirala je aktivnosti samo dvije sportske udruge koje djeluju na području Općine Breznica. Razlog za to je slaba aktivnost sportskih udruga na području Općine.

Mjera 3.5. Razvoj udruga

Uz sportske udruge na području Općine djeluju i dobrovoljna vatrogasna društva te udruge iz područja humanitarnih aktivnosti, kulture i lovstva. Postojeće udruge uglavnom su ovisne o proračunu te je potrebno unaprijediti njihove kapacitete. Sredstva se udrugama dodjeljuju temeljem prijave na javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge, odnosno temeljem zakona o financiranju vatrogastva i Crvenog križa. Mjera uključuje i aktivnosti za poticanje kulturnih aktivnosti je usmjerena na temeljnu značajnu povijesnu i kulturnu baštinu odnosno usmjerene očuvanju tradicije i običaja kroz ulaganja u kulturne organizacije i manifestacije. Uz suradnju s drugim udrugama civilnog društva ova mjera uključuje i suradnju s vjerskim zajednicama.

| Aktivnosti | Rokovi |
| --- | --- |
| Razvoj udruga (financiranje aktivnosti) | Svibanj, 2025. (kontinuirano) |

| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost (2021.) | Ciljna vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- |
| broj ostalih udruga koje se financiraju | 10 | 10 | 32 |

Status provedbe mjere: Provedeno

Ukupna planirana sredstva 2021. - 2025. godine: 213.877,82 €

Utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju: 95.163,32 €

Osim sportskih udruga Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s financiranjem aktivnosti i drugih udruga i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Breznica. U izvještajnom razdoblju financirala se i 32 druga udruga i organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 95.163,32 €, od čega se 58.725,52 € odnosi na financiranje vatrogastva na području Općine.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Mjere koje Općina Breznica provodi kroz Provedbeni program doprinose provedbi razvojnih ciljeva Plana ukupnog razvoja Općine Breznica za razdoblje od 2021. – 2030. godine i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kako slijedi:

| Mjera | Ciljevi iz Plana ukupnog razvoja Općine Breznica | Ciljevi iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Učinkovita javna uprava | SC1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva | SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom |
| Važniji ostvareni rezultati: U izvještajnom razdoblju Općina Breznica osigurala je i sufinanciranje tri projekta iz nacionalnih programa u ukupnoj vrijednosti od 73.273,64 €. Uz to, Općina je osigurala i dodatno sufinanciranje opremanja novog područnog dječjeg vrtića u Breznici od strane Varaždinske županije u iznosu od 20.000,00 €. 2025. godine Općina Breznica završila je i projekt izrade novog Prostornog plana uređenja Općine Breznica. Vrijednost projekta iznosila je 29.875,00 €, a za projekt je osigurano financiranje iz EU fondova u cijelom iznosu. |  |  |
| 2.1. Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture i povećanje prometne sigurnosti | SC2. Unaprjeđenje infrastrukturnih dijelova općine | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost SC10. Održiva mobilnost |
| Važniji ostvareni rezultati: Općina Breznica provela je dva projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u izvještajnom razdoblju: NC Drašković – Jarek 2 (faza 1) vrijednosti 66.723,18 € (od čega je 32.000,00 € sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) i NC Breznica - Butkovec vrijednosti 47.626,25 € (od čega je 23.813,00 € sufinancirano od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U izvještajnom razdoblju Općina Breznica provela je i projekt opremanja igrališta Dječjeg vrtića Pčelica u Bisagu. Projekt opremanja igrališta vrijednosti 20.341,94 € sufinanciralo je Ministarstvo demografije i useljeništva u iznosu od 17.460,64 €. |  |  |
| 2.2. Održavanje komunalne infrastrukture | SC2. Unaprjeđenje infrastrukturnih dijelova općine | SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost SC10. Održiva mobilnost |
| Važniji ostvareni rezultati: U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s održavanjem sve komunalne infrastrukture u svojoj nadležnosti – nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i druge komunalne infrastrukture. |  |  |
| 2.3. Uređenje naselja | SC2. Unaprjeđenje infrastrukturnih dijelova općine | SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost |
| Važniji ostvareni rezultati: U izvještajnom razdoblju Općina Breznica je riješila imovinsko stanje Društvenog doma u Mirkovcu Brezničkom i započela izradu glavnog projekta rekonstrukcije istog. |  |  |
| 3.1. Razvoj predškolskog odgoja | SC3. Rast životnog standarda | SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
| Važniji ostvareni rezultati: U izvještajnom razdoblju Općina Breznica nastavila je s redovitim financiranjem rada Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Krajem 2025. godine Općina Breznica je uspješno završila projekt izgradnje novog područnog vrtića u Breznici. Projekt ukupne vrijednosti 2.477.310,85 € sufinanciran je iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije u iznosu od 689.946,24 € te od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 830.053,76 €. U 2025. godini Općina je dobila još 20.000,00 € za opremu novog vrtića od Varaždinske županije. Novi vrtić započeo je s radom s novom godinom, a u njega je za sada upisano 44 djece u tri odgojne skupine. |  |  |
| 3.2. Razvoj školstva | SC3. Rast životnog standarda | SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
| Važniji ostvareni rezultati: Općina Breznica je u izvještajnom razdoblju nastavila redovito isplaćivati stipendije studentima s područja Općine. Ukupno je u 2025. godini studentima isplaćeno 13.950,00 €. U 2025. godini raspisan je i natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2025./2026. na kojem je dodijeljeno 13 stipendija studentima. Visina stipendije za akademsku godinu 2025./2026. povećana je na 150,00 € mjesečno. Općina Breznica je i u novoj 2025./2026. akademskoj godini nastavila financirati besplatne bilježnice i radne bilježnice za učenike osnovnih škola s područja Općine. |  |  |
| 3.3. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi | SC3. Rast životnog standarda | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| Važniji ostvareni rezultati: Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s davanjem naknada za novorođenu djecu, kao i ostalih socijalnih naknada za socijalno ugrožene u cilju smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade u ukupnom iznosu od 70.909,24 €, od čega naknade za novorođenčad iznose 6.932,00 €, a 39.552,50 € je utrošeno na sufinanciranje usluge vanjskih vrtića za djecu s područja Općine. Po prvi puta u 2025. godini isplaćivan je i prigodni dar (božićnica) umirovljenicima s manjim mirovinama. Za 2025. godinu isplaćeno je 224 božićnica u iznosu po 50,00 € umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s područja Općine Breznica. |  |  |
| 3.4. Razvoj sporta | SC3. Rast životnog standarda | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| Važniji ostvareni rezultati: U izvještajnom razdoblju Općina Breznica financirala je aktivnosti samo dvije sportske udruge koje djeluju na području Općine Breznica. |  |  |
| 3.5. Razvoj udruga | SC3. Rast životnog standarda | SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život |
| Važniji ostvareni rezultati: Osim sportskih udruga Općina je u izvještajnom razdoblju nastavila s financiranjem aktivnosti i drugih udruga i organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Breznica. U izvještajnom razdoblju financirala se i 32 druga udruga i organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 95.163,32 €, od čega se 58.725,52 € odnosi na financiranje vatrogastva na području Općine. |  |  |

Popunjeni tablični predložak izvješća s podacima o napretku u provedbi mjera nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Izvješća.

KLASA: 972-03/26-01/01

URBROJ: 2186-23-03-26-1

Bisag, 31.01.2026. godine

Općinski načelnik

Ivan Andrašek